# PENDING_REGISTER_COMBAT_SSOT_v1.0

作成日: 2026-02-01

担当: Noah

目的: 戦闘システム（TimeCore）における「未導入だが将来追加したい案」を失わず保管し、引継ぎ・計画・優先度判断に活用する。

---

## 目次

1. 概要

2. 用途

3. 運用ルール

4. 主要カラム（項目）例

5. Pending一覧（初期登録）

6. 更新履歴

---

## 1. 概要

本ドキュメントは、戦闘システムに関する「将来の追加案」「面白くする案」「未確定仕様」「後回しにした仕組み」を、矛盾なく蓄積するための保管庫（Pending Register）である。

---

## 2. 用途

- ルシェルへ投げる Packet の“次候補”を枯渇させない

- 引継ぎ時に「今回はやらないが、どこまで考えていたか」を残す

- 仕様の分岐（難易度/観察レベル/No-Numbers）に備える

- 依存関係（LoS, Cover, 高低差, 迎撃, 観察システム）を整理する

---

## 3. 運用ルール

- すべての未導入案は「Pending」として登録する（忘却防止）

- 採用が決まったら「Decision」へ移し、該当SSOT/Packetへ反映する

- 引継ぎ（HANDOVER）には、毎回「今回触ったPending ID」と「次候補Top3」を記載する

---

## 4. 主要カラム（項目）例

- ID: PND-COMB-0001 形式

- タイトル: 一言で

- 概要: 何を、なぜ

- 目的（面白さ）: プレイヤー体験がどう良くなるか

- 優先度: High / Mid / Low

- 依存: 必要な前提（例：Cover, LoS, 観察）

- 導入タイミング案: 例）P1.3, P1.4, P2.x

- 実装負荷: Small / Medium / Large

- リスク: バランス崩壊、UI難化など

- 備考: ログ表現案、難易度差分案

---

## 5. Pending一覧（初期登録）

### PND-COMB-0001 距離カテゴリの曖昧化（観察レベル連動）

- 概要: 実距離は座標で正確に管理しつつ、プレイヤー表示は観察レベルや暗闇で「近距離かもしれない」等に曖昧化する

- 目的: No-Numbers/観察システムと戦闘を直結し、探索の価値を戦闘へ持ち込む

- 優先度: Mid

- 依存: 観察/記録仕様（研究ノート連携）

- 導入タイミング案: P1.4+

- 実装負荷: Medium

- リスク: 曖昧が苦手なプレイヤーに不評 → 難易度で切替

- 備考: ログ例「距離は中距離…のはずだ」

### PND-COMB-0002 自動移動は“遅い＋雑”扱い（遮蔽/射線で差）

- 概要: AutoMoveは最短直進のみで、ManualMoveは遮蔽を取りながら移動できる等の差を将来導入

- 目的: 手動移動を“上手い選択”にする

- 優先度: High

- 依存: Cover/LoS（将来）

- 導入タイミング案: P2.x

- 実装負荷: Medium

- リスク: UI説明が必要

- 備考: P1.2ではログフックだけ先行

### PND-COMB-0003 間合い反応（距離変化トリガー）

- 概要: 「密着に入った瞬間」など距離変化で反応タグを立て、将来迎撃/妨害へ拡張

- 目的: TimeCoreらしい“時間イベント”を作る

- 優先度: High

- 依存: 割り込み/迎撃の設計

- 導入タイミング案: P1.5+

- 実装負荷: Small（タグ/ログだけなら）

- リスク: 迎撃導入時にバランス調整が必要

### PND-COMB-0004 迎撃（割り込み）と移動中断

- 概要: 移動中に攻撃されると中断/被弾する等のリアル挙動

- 目的: “詰める/逃げる”に緊張感を与える

- 優先度: Mid

- 依存: 迎撃ルール、命中/回避の拡張

- 導入タイミング案: P2.x

- 実装負荷: Large

- リスク: 複雑化・初心者が混乱

### PND-COMB-0005 高低差（Y）をタグ→判定へ段階導入

- 概要: MVPはYをタグ扱い。将来、射線/命中/移動コストに影響

- 目的: 立体戦の面白さを後から足せる

- 優先度: Low（後回し）

- 依存: マップ/地形情報

- 導入タイミング案: P3.x

- 実装負荷: Large

- リスク: UI表現が難しい

---

## 6. 更新履歴

- 2026-02-01 / Noah / 新規作成 / PENDING_REGISTER_COMBAT_SSOT_v1.0.md

### PND-COMB-0006 距離帯（RangeBand）＋密着状態（ContactState）の正式導入

- 概要: 内部は0.5mグリッドで正確、外部は距離帯表示＋密着を状態として扱う

- 目的: ミニマップ無しで距離戦を成立させ、武器ごとの“適正距離”を面白さの核にする

- 優先度: High

- 依存: GridPos/距離計算（P1.2で導入済み）

- 導入タイミング案: P1.4（武器プロファイル連動）

- 実装負荷: Medium

- リスク: 境界調整が必要（表示語と実距離のズレ）

- 備考: SSOT「RANGE_BANDS_AND_WEAPON_PROFILES_SSOT_v1.0」を正本として参照